Nombre de los alumnos:

Jorge Samuel Solano Dorantes

Alan Osmar Peña Polo

Matrículas:

zS22019636

zS22002241

Experiencia Educativa: Ingeniería de Software

Docente Asesor: Yadira Fleitas Toranzo

Proyecto: Videojuego Runner

- Conformación de Equipo y Roles

Alán Osmar Peña Polo: Product Owner (PO) / Developer

- Define visión del producto y prioriza el Product Backlog

- Construye DoR y DoD iniciales

- Aclara requerimientos y valida incrementos

- Participa en desarrollo técnico (Frontend: Vue.js + Flask backend)

Jorge Samuel Solano Dorantes: Scrum Master (SM) / Developer

- Asegura cumplimiento de Scrum y facilita eventos

- Lleva minutas, acuerdos e impedimentos

- Supervisa avance documental

- Participa en desarrollo técnico (PIC16F877A + Circuito)

- DOCUMENTO DE VISION

Objetivo del Sistema

Desarrollar un sistema de videojuego runner personalizable que integre hardware embebido (PIC16F877A) con una interfaz web moderna, permitiendo a los usuarios diseñar sus propios personajes, obstáculos y configuraciones de nivel, ejecutar el juego en un LCD físico y visualizar estadísticas de desempeño en tiempo real.

Objetivos Específicos:

- Personalización completa: Permitir diseño pixel por pixel de personajes y obstáculos mediante interfaz gráfica web

- Configuración flexible: Habilitar configuración de metas por obstáculos esquivados o tiempo sobrevivido

- Comunicación bidireccional: Establecer comunicación serial estable entre PC y PIC16F877A para envío de configuraciones y recepción de telemetría

- Experiencia de juego fluida: Garantizar jugabilidad responsive con detección de colisiones precisa en hardware con limitaciones extremas (368 bytes RAM)

- Retroalimentación completa: Visualizar resultados y estadísticas en interfaz web con animaciones

Usuarios del sistema

Usuario Principal: Jugador/Diseñador

Perfil: Personas interesadas en videojuegos retro y personalización

Conocimientos técnicos: No requiere conocimientos de programación o electrónica

Objetivos:

- Diseñar personajes y obstáculos únicos

- Jugar niveles personalizados

- Visualizar y mejorar estadísticas de desempeño

- Experimentar con diferentes configuraciones de dificultad

Usuario Secundario: Desarrollador/Mantenedor

Perfil: Equipo de desarrollo del sistema

Conocimientos técnicos: Programación embebida, desarrollo web, comunicaciones seriales

Objetivos:

- Mantener estabilidad del sistema

- Optimizar rendimiento y uso de memoria

- Extender funcionalidades

- Documentar y corregir bugs

Requerimientos funcionales

RF-01: Editor de Personajes

- El sistema debe proporcionar una interfaz gráfica de matriz 5×8 píxeles para diseño de personajes

- El sistema debe mostrar vista previa en tiempo real del diseño

- El sistema debe generar automáticamente array de 8 bytes compatible con LCD

- El sistema debe validar que el diseño no esté completamente vacío

RF-02: Editor de Obstáculos

- El sistema debe proporcionar una interfaz gráfica de matriz 5×8 píxeles para diseño de obstáculos

- El sistema debe mostrar vista previa en tiempo real del diseño

- El sistema debe generar automáticamente array de 8 bytes compatible con LCD

- El sistema debe validar diferencia mínima del 20% con el personaje diseñado

RF-03: Configuración de Metas

- El sistema debe permitir selección entre dos tipos de meta: obstáculos esquivados o tiempo sobrevivido

- El sistema debe validar valores dentro de rangos: obstáculos (1-99), tiempo (1-255 segundos)

- El sistema debe guardar configuración de meta en formato JSON optimizado

RF-04: Comunicación Serial Bidireccional

- El sistema debe establecer comunicación serial estable a 9600 baudios

- El sistema debe enviar configuraciones JSON de hasta 200 bytes sin pérdida de datos

- El sistema debe recibir telemetría desde el PIC en formato JSON

- El sistema debe implementar timeouts de 5 segundos y reintentos automáticos

RF-05: Parser JSON en Microcontrolador

- El sistema debe parsear JSON recibido en PIC con uso de memoria ≤150 bytes

- El sistema debe extraer personaje custom (8 bytes)

- El sistema debe extraer obstáculo custom (8 bytes)

- El sistema debe extraer configuración de meta (tipo y valor)

- El sistema debe validar integridad de datos y responder con errores específicos

RF-06: Carga de Sprites en LCD

- El sistema debe almacenar personaje custom en dirección CGRAM 0x00

- El sistema debe almacenar obstáculo custom en dirección CGRAM 0x01

- El sistema debe enviar confirmación JSON estructurada tras carga exitosa

- El sistema debe manejar errores de carga con mensajes descriptivos

RF-07: Ejecución del Juego

- El sistema debe renderizar personaje custom en LCD al iniciar juego

- El sistema debe implementar sistema de movimiento con 2 carriles verticales

- El sistema debe generar y desplazar obstáculos horizontalmente de forma fluida

- El sistema debe detectar colisiones con 0% de falsos positivos

- El sistema debe evaluar cumplimiento de meta configurada

- El sistema debe mostrar pantallas de victoria/derrota con estadísticas

RF-08: Captura y Transmisión de Telemetría

- El sistema debe registrar obstáculos esquivados durante la partida

- El sistema debe registrar tiempo de supervivencia en segundos

- El sistema debe registrar resultado final (victoria/derrota)

- El sistema debe generar JSON con telemetría usando ≤50 bytes de memoria

- El sistema debe transmitir telemetría automáticamente al finalizar partida

RF-09: Visualización de Resultados

- El sistema debe recibir telemetría del PIC vía backend Flask

- El sistema debe mostrar obstáculos esquivados en interfaz web

- El sistema debe mostrar tiempo sobrevivido en interfaz web

- El sistema debe mostrar resultado victoria/derrota con animaciones

- El sistema debe incluir efecto de confetti para victorias

RF-10: Presets de Diseño

- El sistema debe proporcionar galería con mínimo 3 personajes predefinidos

- El sistema debe proporcionar galería con mínimo 3 obstáculos predefinidos

- El sistema debe permitir carga instantánea de presets en editores

- El sistema debe permitir modificación de presets cargados

- El sistema debe incluir funcionalidad de limpieza completa de editores

RF-11: Validaciones del Sistema

- El sistema debe validar similitud entre personaje y obstáculo (diferencia mínima 20%)

- El sistema debe proporcionar sugerencias específicas cuando diseños sean similares

- El sistema debe validar rangos de valores en todas las configuraciones

- El sistema debe prevenir envío de diseños vacíos

Requisitos no funcionales

RNF-01: Rendimiento

- Frame rate mínimo: 12 FPS durante ejecución del juego en LCD

- Latencia de botones: ≤100ms entre pulsación y respuesta

- Timeout de comunicación: 5 segundos máximo

- Velocidad de transmisión: 9600 baudios estable

RNF-02: Uso de Recursos

- Memoria RAM del PIC: ≤80% de uso durante ejecución (295/368 bytes)

- Buffer de comunicación: 256 bytes para recepción UART

- Buffer de obstáculos: 6 elementos activos simultáneos

- Memoria para parser JSON: ≤150 bytes

- Memoria para telemetría: ≤50 bytes

RNF-03: Confiabilidad

- Estabilidad de comunicación: ≥95% de transmisiones exitosas

- Detección de colisiones: 0% falsos positivos, ≤2% falsos negativos

- Uptime del juego: 50+ partidas consecutivas sin fallos

RNF-04: Usabilidad

- Tiempo de onboarding: Usuario nuevo puede jugar en <30 segundos usando presets

- Claridad de mensajes: Todos los errores deben incluir descripción específica y acción sugerida

RNF-05: Mantenibilidad

- Documentación de código: Comentarios en funciones críticas

- Modularidad: Separación clara entre frontend, backend y embebido

Cronograma final de actividades

Sprint 1: Infraestructura Base

| ACTIVIDAD | HORAS PLANEADAS | HORAS REALES | VARIACIÓN | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunicación PIC-PC (HU-01) | 10h | 11h | +10% | COMPLETADA |
| Parser JSON en PIC (HU-02) | 12h | 13h | +8% | COMPLETADA |
| Editor de Personajes Web (HU-03) | 11h | 11h | 0% | COMPLETADA |
| TOTAL SPRINT 1 | 33h | 35h | 6% | 100% |

Story Points Comprometidos: 21 | Story Points Completados: 21

Sprint 2: Editores y Validaciones

| ACTIVIDAD | HORAS PLANEADAS | HORAS REALES | VARIACIÓN | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Editor de Obstáculos (HU-04) | 5h | 5h | 0% | COMPLETADA |
| Configuración de Metas (HU-05) | 6h | 6h | 0% | COMPLETADA |
| Envío de Configuración (HU-06) | 10h | 12h | +20% | COMPLETADA |
| Validación de Diseños (HU-11) | 7h | 7h | 0% | COMPLETADA |
| TOTAL SPRINT 2 | 28h | 30h | 7% | 100% |

Story Points Comprometidos: 13 | Story Points Completados: 14

Impedimentos Resueltos: Desconexión serial intermitente (2h perdidas, resuelto con reintentos automáticos)

Sprint 3: Lógica del Juego

| ACTIVIDAD | HORAS PLANEADAS | HORAS REALES | VARIACIÓN | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga de Nivel Custom (HU-07) | 11.5h | 11.5h | 0% | COMPLETADA |
| Ejecución de Nivel (HU-08) | 13.7h | 16h | +17% | COMPLETADA |
| Captura de Telemetría (HU-09) | 15.2h | 15.5h | +2% | COMPLETADA |
| Visualización Resultados (HU-10) | 15.5h | 19h | 23% | COMPLETADA |
| TOTAL SPRINT 3 | 55.9h | 62h | 11% | 100% |

Story Points Comprometidos: 31 | Story Points Completados: 34

Impedimentos Resueltos:

- Uso crítico de memoria RAM (3h perdidas, resuelto con optimización agresiva)

- Timing inconsistente de obstáculos (4h perdidas, resuelto con Timer1 por interrupciones)

Sprint 4: Refinamiento y Presets

| ACTIVIDAD | HORAS PLANEADAS | HORAS REALES | VARIACIÓN | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Presets de Diseño (HU-12) | 6h | 6h | 0% | COMPLETADA |
| Refinamiento y Testing (HU-13) | 18.5h | 19h | +3% | COMPLETADA |
| TOTAL SPRINT 4 | 24.5h | 25h | +2% | 100% |

Story Points Comprometidos: 13 | Story Points Completados: 13

Impedimentos: Ninguno (0 impedimentos bloqueantes)

Alcance Final del Producto

Funcionalidades Implementadas:

Módulo de Diseño Web

- Editor gráfico de personajes 5×8 píxeles con toggle interactivo

- Editor gráfico de obstáculos 5×8 píxeles con toggle interactivo

- Vista previa en tiempo real de diseños

- Generación automática de arrays de 8 bytes

- Galería de 3 presets de personajes predefinidos

- Galería de 3 presets de obstáculos predefinidos

- Carga y modificación de presets

- Funcionalidad de limpieza completa de editores

- Validación de diseños no vacíos

- Validación de similitud (diferencia mínima 20%)

- Mensajes de error descriptivos con sugerencias

Módulo de Configuración

- Selección de tipo de meta (obstáculos esquivados / tiempo sobrevivido)

- Input numérico para cantidad de obstáculos (1-99)

- Input numérico para tiempo en segundos (1-255)

- Validación de rangos de valores

- Generación de JSON optimizado para envío

Módulo de Comunicación

- Comunicación serial bidireccional estable a 9600 baudios

- Envío de configuraciones JSON hasta 200 bytes

- Recepción de telemetría JSON desde PIC

- Watchdog de conexión con reconexión automática

- Sistema de reintentos con timeouts de 5 segundos

- Logging detallado de comunicaciones

- Feedback visual de estado de conexión

Módulo Embebido (PIC16F877A)

- Parser JSON ligero optimizado (138 bytes de RAM)

- Validación de integridad de datos recibidos

- Escritura de sprites en CGRAM del LCD (direcciones 0x00 y 0x01)

- Almacenamiento de configuración de meta en memoria

- Confirmación estructurada de carga exitosa

- Manejo de errores con códigos específicos

Módulo de Juego

- Inicialización con sprites custom cargados

- Sistema de movimiento del personaje (2 carriles verticales)

- Generación aleatoria de obstáculos

- Desplazamiento horizontal fluido (13-14 FPS)

- Detección de colisiones precisa (0% falsos positivos)

- Evaluación de meta por obstáculos esquivados

- Evaluación de meta por tiempo sobrevivido

- Pantalla de victoria con estadísticas en LCD

- Pantalla de derrota con estadísticas en LCD

- Timer por interrupciones (Timer1) para movimiento estable

Módulo de Telemetría

- Contador de obstáculos esquivados

- Timer de tiempo de supervivencia

- Registro de resultado final (victoria/derrota)

- Generación de JSON con telemetría (42 bytes de RAM)

- Transmisión automática al finalizar partida

Módulo de Visualización de Resultados

- Recepción de telemetría vía backend Flask

- Sistema de polling cada 2 segundos

- Modal de resultados con animaciones CSS

- Visualización de obstáculos esquivados

- Visualización de tiempo sobrevivido

- Indicador visual de victoria/derrota

- Efecto de confetti para victorias

- Diseño responsive para múltiples dispositivos

Costo Total del Desarrollo

Tarifa horaria estimada: $200 MXN/hora

| SPRINT | HORAS REALES | COSTO DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 - Infraestructura Base | 35h | $7,000 MXN |
| Sprint 2 - Editores y Validaciones | 30h | $6,000 MXN |
| Sprint 3 - Lógica del Juego | 62h | $12,400 MXN |
| Sprint 4 - Refinamiento y Presets | 25h | $5,000 MXN |
| Total desarrollo | 152h | $30, 400 MXN |

Tecnologías utilizadas

Arquitectura del sistema

Frontend

| Tecnología | Versión | Propósito | Porcentaje de código |
| --- | --- | --- | --- |
| Vue.js | 3.x | Framework progresivo para las interfaces reactivas. | 51.6% |
| JavaScript | ES6+ | Lógica de interacción y validaciones | 7.5% |
| CSS3 | - | Estilos, animaciones y diseños responsivos. | 1.9% |
| HTML5 | - | Estructura de los componentes | 0.2% |

Bibliotecas y herramientas del Frontend

- Vite: Build tool y dev server para desarrollo ultrarrápido y eficiente.

- Axios / Fetch API: Herramientas de JavaScript que realizan peticiones HTTP de manera asíncrona con el backend, logrando así que la aplicación web consiga y envíe datos de redes. Fetch es una API nativa, mientras que Axios es una librería externa que da uso de JSON.

- Canvas API: Interfaz de JavaScript en HTMl5 que nos habilita dibujar gráficos, formas, imágenes y hasta animaciones dinámicas, todo desde un elemento <canvas> del navegador.

- Animaciones CSS: Se usaron para crear efectos de confeti cada que el usuario alcance la victoria.

- LocalStorage: API para el navegador web que permite a estos el guardado de datos persistente directo al dispositivo del usuario.

Componentes Vue principales

src/

├── components/

│   ├── SpriteEditor.vue        # Editor de matriz 5×8 píxeles

│   ├── PresetGallery.vue       # Galería de diseños predefinidos

│   ├── GoalConfiguration.vue   # Configuración de metas

│   ├── ResultsModal.vue        # Modal de estadísticas

│   └── ValidationMessage.vue   # Mensajes de error/éxito

├── services/

│   ├── apiService.js           # Llamadas HTTP al backend

│   └── spriteUtils.js          # Conversión de matriz a bytes

└── App.vue                     # Componente raíz

Backend

| Tecnologia | Proposito | Porcentaje de codigo |
| --- | --- | --- |
| Python | Lenguaje del servidor | 15.5% |
| Flask | Framework web ligero para API REST | Incluido en el python |
| PySerial | Comunicación serial con PIC16F877A | Incluido en el python |

Bibliotecas Python Utilizadas:

- Flask: Framework web para endpoints REST

- pySerial: Comunicación UART con microcontrolador

- json: Serialización/deserialización de datos

- threading: Watchdog de conexión en segundo plano

- logging: Registro de eventos y debugging

Estructura del backend

backend/

├── app.py                    # Punto de entrada de Flask

├── routes/

│   ├── config_routes.py      # /api/send_config

│   └── telemetry_routes.py   # /api/get_telemetry

├── services/

│   ├── serial_manager.py     # Gestión de puerto serial

│   ├── watchdog.py           # Reconexión automática

│   └── json_optimizer.py     # Minimización de JSON

├── validators/

│   └── data_validator.py     # Validación de integridad

└── config.py                 # Configuración (puerto, baudrate)

Sistema embebido

| Componente | Especificaciones | Propósito | Porcentaje del código |
| --- | --- | --- | --- |
| Lenguaje C | ANSI C / C99 | Programación embebida del PIC | 23.3% |
| PIC16F877A | 8-bit, 20MHz, 368B RAM | Microcontrolador principal | Hardware |
| MPLAB X IDE | v5.x+ | Entorno de desarrollo | Herramienta |
| XC8 Compiler | v2.x | Compilador para PIC | Herramienta |

Características del PIC16F877A:

- Procesador: 8-bit RISC, 20 MHz

- Memoria Programa: 14.3 KB Flash

- RAM: 368 bytes (limitación crítica)

- EEPROM: 256 bytes

- Periféricos:

  - USART (Serial asíncrono)

  - Timer0, Timer1, Timer2

  - 8 canales ADC de 10 bits

  - 5 puertos I/O (A, B, C, D, E)

Diseño de JSON

| DIRECCIÓN | TIPO DE MENSAJE | FORMATO JSON |
| --- | --- | --- |
| PC → PIC | Configuración de nivel | {"char":[8 bytes],"obst":[8 bytes],"goal":{"type":"time/obst","val":X}} |
| PC → PIC | Confirmación de carga | {"status":"loaded","character":"ok","obstacle":"ok","goal":"ok"} |
| PC → PIC | Telemetría de partida | {"obstacles":X,"time":Y,"result":"win/lose"} |
| PC → PIC | Ping de conexión | {"ping":1} |
| PC → PIC | Pong de respuesta | {"pong":1} |

Estructura de Módulos

#### SpriteEditor.vue

- Propósito: Editor interactivo de matriz 5×8 píxeles

- Props:

  - type: 'character' | 'obstacle'

  - initialData: Array de 8 bytes (opcional)

- Events:

  - @update: Emite array de 8 bytes actualizado

  - @validation-error: Emite mensaje de error

data() {

return {

matrix: Array(8).fill(0), // Array de 8 bytes

selectedPixels: [],        // Píxeles seleccionados visualmente

previewCanvas: null        // Canvas para renderizado

}

}

Métodos:

- togglePixel(col, row): Alterna píxel en (col, row)

- clearMatrix(): Limpia toda la matriz

- loadPreset(data): Carga preset en el editor

- generateByteArray(): Convierte matriz visual a 8 bytes

- validateNotEmpty(): Verifica que al menos 1 píxel esté activo

PresetGallery.vue

Propósito: Galería de diseños predefinidos

Props:

type: 'character' | 'obstacle'

Events:

@select-preset: Emite preset seleccionado

computed: {

presets() {

return this.type === 'character'

? CHARACTER_PRESETS

: OBSTACLE_PRESETS;

}

}

#### GoalConfig.vue

- Propósito: Configuración de meta del nivel

data() {

return {

goalType: 'obstacles', // 'obstacles' | 'time'

goalValue: 50,          // Valor de la meta

validationError: null

}

}

Methods:

validateRange(): Válida rango según tipo

emitConfig(): Emite configuración validada

ResultsModal.vue

Propósito: Modal de resultados con animaciones

Props:

- telemetry: Objeto con {obstacles, time, result}

- isVisible: Boolean para mostrar/ocultar

computed: {

isVictory() {

return this.telemetry.result === 'win';

},

animationClass() {

return this.isVictory ? 'confetti-animation' : 'shake-animation';

}

}

Módulos Python Detallados:

class SerialManager:

def __init__(self, port='COM3', baudrate=9600, timeout=5):

self.port = port

self.baudrate = baudrate

self.timeout = timeout

self.connection = None

def connect(self):

"""Establece conexión serial con PIC"""

try:

self.connection = serial.Serial(

port=self.port,

baudrate=self.baudrate,

bytesize=serial.EIGHTBITS,

parity=serial.PARITY_NONE,

stopbits=serial.STOPBITS_ONE,

timeout=self.timeout

)

return True

except serial.SerialException as e:

logging.error(f"Connection error: {e}")

return False

def send_json(self, data):

"""Envía JSON optimizado al PIC"""

json_str = json.dumps(data, separators=(',', ':'))

self.connection.write(json_str.encode('utf-8'))

self.connection.write(b'\n')  # Terminador

def receive_json(self):

"""Recibe JSON desde el PIC"""

line = self.connection.readline().decode('utf-8').strip()

return json.loads(line)

def close(self):

"""Cierra conexión serial"""

if self.connection and self.connection.is_open:

self.connection.close()

class SerialWatchdog:

def __init__(self, serial_manager, check_interval=5):

self.serial_manager = serial_manager

self.check_interval = check_interval

self.running = False

self.thread = None

def start(self):

"""Inicia watchdog en thread separado"""

self.running = True

self.thread = threading.Thread(target=self._monitor)

self.thread.daemon = True

self.thread.start()

def _monitor(self):

"""Monitorea conexión y reconecta si es necesario"""

while self.running:

if not self.serial_manager.is_connected():

logging.warning("Connection lost. Attempting reconnect...")

if self.serial_manager.connect():

logging.info("Reconnected successfully")

else:

logging.error("Reconnection failed")

time.sleep(self.check_interval)

def stop(self):

"""Detiene watchdog"""

self.running = False

class ConfigValidator:

@staticmethod

def validate_sprite_array(sprite, name):

"""Valida array de sprite"""

if len(sprite) != 8:

return False, f"{name} must have 8 bytes"

if all(byte == 0 for byte in sprite):

return False, f"{name} is empty"

for byte in sprite:

if not (0 <= byte <= 255):

return False, f"{name} byte out of range"

return True, "Valid"

@staticmethod

def validate_similarity(char_array, obst_array):

"""Valida diferencia entre sprites"""

total_bits = 0

different_bits = 0

for char_byte, obst_byte in zip(char_array, obst_array):

for i in range(5):  # Solo bits 0-4 son relevantes

bit_char = (char_byte >> i) & 1

bit_obst = (obst_byte >> i) & 1

total_bits += 1

if bit_char != bit_obst:

different_bits += 1

similarity = (different_bits / total_bits) * 100

if similarity < 20:

return False, "Sprites are too similar (< 20% difference)"

return True, f"Valid ({similarity:.1f}% difference)"

@staticmethod

def validate_goal(goal):

"""Valida configuración de meta"""

if goal['type'] not in ['time', 'obstacles']:

return False, "Invalid goal type"

value = goal['value']

if goal['type'] == 'time' and not (1 <= value <= 255):

return False, "Time must be between 1 and 255"

if goal['type'] == 'obstacles' and not (1 <= value <= 99):

return False, "Obstacles must be between 1 and 99"

return True, "Valid"

UI/UX

BITÁCORA DE CAMBIOS

## VERSIÓN 1.0 (Sprint 1) - Infraestructura Base

Fecha: Días 1-3 del Sprint 1
 Sprint Goal: Establecer comunicación PIC-PC y fundamentos del sistema
 Story Points Completados: 21/21 (100%)

### Funcionalidades Agregadas

#### HU-01: Comunicación PIC-PC

- Implementado: Sistema de comunicación serial bidireccional a 9600 baudios

- Componentes:

  - Módulo USART del PIC16F877A configurado

  - Buffer circular de 256 bytes para recepción

  - Interfaz FT232RS para conexión USB

  - Protocolo JSON para intercambio de datos

- Capacidades:

  - Recepción de JSON hasta 200 bytes sin pérdida de datos

  - Envío de telemetría desde PIC a PC

  - Comunicación estable verificada con 50 pruebas consecutivas

#### HU-02: Parser JSON en PIC

- Implementado: Parser JSON ligero optimizado para memoria limitada (368 bytes RAM)

- Características:

  - Extracción de personaje custom (8 bytes)

  - Extracción de obstáculo custom (8 bytes)

  - Uso de memoria: 138 bytes (37% de RAM disponible)

  - Parser manual sin librerías externas

- Optimizaciones:

  - Reutilización de buffers temporales

  - Variables de 8 bits en lugar de 16 bits donde fue posible

#### HU-03: Editor de Personajes Web

- Implementado: Interfaz gráfica para diseño de sprites

- Componente: SpriteEditor.vue (Vue.js)

- Características:

  - Matriz interactiva 5×8 píxeles con toggle

  - Vista previa en tiempo real

  - Generación automática de array de 8 bytes

  - Validación de diseño no vacío

  - Conversión a formato binario compatible con LCD

### 🛠️ Decisiones Técnicas

- Comunicación Serial a 9600 baudios

  - Razón: Balance entre velocidad y estabilidad en hardware limitado

  - Resultado: 0 errores de transmisión en pruebas

- Parser JSON Manual

  - Razón: Librerías existentes exceden memoria disponible

  - Alternativa descartada: jsmn library (requiere 512+ bytes)

  - Resultado: Parser custom de solo 138 bytes

- Buffer Circular de 256 bytes

  - Razón: Manejo eficiente de datos seriales asincrónicos

  - Ventaja: Previene pérdida de datos durante procesamiento

- Vue.js para Frontend

  - Razón: Componentes reutilizables y reactividad

  - Alternativa considerada: React (descartada por curva de aprendizaje)

- Flask para Backend

  - Razón: Simplicidad y rápida implementación

  - PySerial: Librería para comunicación serial en Python

### Problemas Resueltos

- Formato JSON inicial incompatible: Resuelto en Día 2 con definición clara de esquema

- Timing del LCD: Ajustados delays para escritura en CGRAM

## VERSIÓN 2.0 (Sprint 2) - Configuración Completa

Fecha: Días 1-3 del Sprint 2
 Sprint Goal: Editor completo y sistema de validación robusto
 Story Points Completados: 13/13 (100%)

### Funcionalidades Agregadas

#### HU-04: Editor de Obstáculos Web

- Implementado: Reutilización del componente SpriteEditor.vue

- Características:

  - Misma funcionalidad que editor de personajes

  - Validación independiente de diseño no vacío

  - Vista previa en tiempo real

  - Generación de array de 8 bytes

#### HU-05: Configuración de Metas de Nivel

- Implementado: Sistema de configuración de objetivos del juego

- Componente: GoalConfig.vue

- Opciones:

  - Meta por obstáculos: Input numérico (rango: 1-99)

  - Meta por tiempo: Input numérico en segundos (rango: 1-255)

  - Radio buttons para selección de tipo

  - Validación de rangos permitidos

#### HU-06: Envío de Configuración al PIC (Parcial)

- Implementado: Pipeline completo frontend → backend → PIC

- Backend Flask:

  - Endpoint /send_config mejorado

  - Serialización a JSON optimizado

  - Envío vía puerto serial con timeout de 5 segundos

  - Sistema de reintentos automáticos

- Frontend:

  - Feedback visual detallado (spinner, mensajes de progreso)

  - Manejo de errores específicos por tipo

#### HU-11: Validación de Diseños

- Implementado: Sistema de validación de similitud

- Algoritmo:

  - Comparación bit a bit entre personaje y obstáculo

  - Threshold: mínimo 20% de píxeles diferentes

  - Cálculo de porcentaje de diferencia

- UX:

  - Mensaje de error si diseños son muy similares

  - Sugerencias constructivas de modificación

  - Modal con indicaciones específicas

### Funcionalidades Modificadas

#### Mensajes de Error Mejorados (Acción de mejora Sprint 1)

- Antes: Mensajes genéricos "Error al enviar configuración"

- Ahora: Mensajes específicos:

  - "No se pudo conectar con el dispositivo. Verifica que el cable USB esté conectado"

  - "El dispositivo no respondió. Verifica que el PIC esté encendido"

  - "El dispositivo rechazó la configuración: [mensaje del PIC]"

  - "No puedes enviar un personaje vacío. Dibuja al menos 1 píxel"

#### Validación de JSON en PIC (Acción de mejora Sprint 1)

- Implementado: Validaciones en el parser

  - Verificación de estructura JSON

  - Validación de rangos de valores (0x00-0xFF)

  - Respuestas con códigos de error específicos

  - Protocolo de respuesta estructurado

### Decisiones Técnicas

- Algoritmo de Similitud Bit a Bit

  - Razón: Simplicidad y bajo consumo computacional

  - Complejidad: O(n) donde n=8 bytes

  - Threshold del 20%: Ajustable fácilmente

- Validación Dual (Frontend + PIC)

  - Razón: Seguridad en profundidad

  - Frontend: Validación UX rápida

  - PIC: Validación de integridad de datos

- Buffer del 20% en Estimaciones Técnicas

  - Razón: Tareas de comunicación y hardware más impredecibles

  - Resultado: Estimaciones más precisas en Sprint 2

- Sistema de Reintentos Automáticos

  - Configuración: 3 intentos con delay de 1 segundo

  - Razón: Mejorar robustez ante desconexiones temporales

### Problemas Resueltos

- Desconexión serial intermitente: Identificado pero no resuelto completamente (motivó watchdog en Sprint 3)

- Complejidad de validación de similitud: Tomó 3.5h en lugar de 2.5h estimadas (motivó buffer del 40% para algoritmos)

### Funcionalidades Descartadas

- WebSocket para telemetría: Pospuesto a Sprint 4 por simplicidad

- Parsing de metas en Sprint 2: Movido a Sprint 3 (fuera de alcance)

## VERSIÓN 3.0 (Sprint 3) - Funcionalidad Core del Juego

Fecha: Días 1-4 del Sprint 3
 Sprint Goal: Sistema de juego completo y funcional
 Story Points Completados: 31/31 (100%)

### Funcionalidades Agregadas

#### HU-07: Carga de Nivel Custom en PIC

- Implementado: Sistema completo de carga de configuración

- Características:

  - Escritura en CGRAM del LCD (direcciones 0x00 y 0x01)

  - Almacenamiento de personaje custom (8 bytes)

  - Almacenamiento de obstáculo custom (8 bytes)

  - Configuración de meta (tipo y valor)

  - Respuesta estructurada de confirmación:

{

"status": "loaded",

"character": "ok",

"obstacle": "ok",

"goal": "ok"

}

#### HU-08: Ejecución de Nivel Personalizado

- Implementado: Motor de juego completo

- Componentes:

Sistema de Movimiento:

- Control con botones (2 carriles verticales)

- Latencia: <80ms (objetivo <100ms superado)

- Lectura de botones sin debounce via software

Generación de Obstáculos:

- Algoritmo de generación pseudo-aleatoria

- Buffer de 6 obstáculos activos simultáneos

- Desplazamiento horizontal continuo

- Velocidad fija optimizada para jugabilidad

Sistema de Renderizado:

- Frame rate: 13-14 FPS consistentes

- Sprites custom desde CGRAM

- Actualización fluida sin parpadeo visible

- Optimización de refresco del LCD

Detección de Colisiones:

- Algoritmo de comparación de posiciones

- Hitbox: sprites completos 5×8

- Precisión: 0% falsos positivos, 0% falsos negativos en 100 pruebas

- Detección en tiempo real cada frame

Evaluación de Metas:

- Por obstáculos: Contador incremental, comparación con objetivo

- Por tiempo: Timer con interrupciones, comparación con objetivo

- Verificación en tiempo real durante juego

Pantallas de Resultado:

- Pantalla de victoria: "YOU WIN!" + estadísticas

- Pantalla de derrota: "GAME OVER" + estadísticas

- Estadísticas básicas en LCD (obstáculos esquivados, tiempo)

#### HU-09: Captura de Telemetría

- Implementado: Sistema de registro de métricas

- Datos capturados:

  - Contador de obstáculos esquivados (uint8_t)

  - Tiempo de supervivencia en segundos (uint8_t)

  - Resultado final: "win" o "lose"

- Características:

  - Uso de memoria: 42 bytes (objetivo ≤50 bytes superado)

  - Generación de JSON automática al finalizar partida:

{

"obstacles": X,

"time": Y,

"result": "win|lose"

}

HU-10: Visualización de Resultados en Web

Implementado: Interfaz de resultados

Componente: ResultsModal.vue

Características:

- Recepción de telemetría vía polling cada 2 segundos

- Endpoint backend: /get_telemetry

- Display de obstáculos esquivados

- Display de tiempo sobrevivido

- Resultado con animación:

- Victoria: Efecto de confetti

- Derrota: Animación de shake

- Diseño responsive y atractivo

Funcionalidades Modificadas

Watchdog de Conexión Serial (Acción de mejora Sprint 2)

Implementado: Thread en segundo plano

Características:

- Verificación cada 5 segundos

- Reconexión automática si se detecta desconexión

- Logging de todas las desconexiones/reconexiones

- Notificación al frontend tras 3 intentos fallidos

- Resultado: Solo 1 desconexión en 4 días de desarrollo

- Optimización de Memoria en PIC

- Estado inicial (Día 2): 287/368 bytes (78%)

- Estado crítico detectado: 352/368 bytes (95.6%)

Optimizaciones aplicadas:

- Reducción de buffer de obstáculos: 10 → 6 elementos

- Reutilización agresiva de variables temporales

- Conversión de uint16_t a uint8_t donde fue posible

- Liberación inmediata de buffers tras uso

- Estado final: 217/368 bytes (59%)

- Memoria liberada: 70 bytes adicionales

Decisiones Técnicas

Timer1 con Interrupciones para Movimiento de Obstáculos

Razón: Timing inconsistente con delays en loop principal

Alternativa descartada: Delays calibrados (impreciso)

Resultado: Movimiento perfectamente estable

Buffer de 6 Obstáculos Activos

Original: 10 obstáculos

Razón del cambio: Uso crítico de memoria RAM

Impacto en jugabilidad: Ninguno (suficiente para experiencia fluida)

Frame Rate de 13-14 FPS

Decisión: Suficiente para juego tipo runner en LCD 16×2

Alternativa considerada: Optimizar a 20 FPS (descartada por tiempo)

Validación: Juego es fluido y jugable

Polling en lugar de WebSocket

Razón: Simplicidad de implementación

Interval: 2 segundos

Trade-off: Delay notable pero aceptable

Plan futuro: Migrar a WebSocket (Sprint 4 o post-proyecto)

Hitbox de Sprites Completos

Decisión: Usar área completa 5×8 para colisiones

Alternativa considerada: Hitbox reducido 3×6 (descartada)

Razón: Simplicidad y claridad visual para el jugador

Variables de Telemetría en Memoria

Decisión: Variables globales en RAM

Razón: Acceso rápido durante juego

Optimización: Usar uint8_t (1 byte) en lugar de uint16_t (2 bytes)

Problemas Resueltos

Impedimento 1: Uso Crítico de Memoria RAM

Descripción: 352/368 bytes (95.6%) durante buffer de obstáculos

Tiempo perdido: 3 horas

Solución:

Reducción de buffer de obstáculos

Reutilización de variables

Conversión a uint8_t

Estado final: 217/368 bytes (59%)

Impedimento 2: Timing Inconsistente de Obstáculos

Descripción: Velocidad variable por interferencia entre delays y colisiones

Tiempo perdido: 4 horas

Solución: Implementación de Timer1 con interrupciones

Resultado: Movimiento perfectamente estable

VERSIÓN 4.0 (Sprint 4) - Refinamiento y Pulido

Fecha: Días 1-3 del Sprint 4
 Sprint Goal: Sistema completo, optimizado y pulido
 Story Points Completados: 13/13 (100%)

Funcionalidades Agregadas

HU-12: Presets de Diseño

Implementado: Galería de diseños predefinidos

Componente: PresetGallery.vue

Características:

- Presets de Personajes (3):

- Personaje tipo "héroe" clásico

- Personaje tipo "robot"

- Personaje tipo "alienígena"

- Diferencias visuales > 25% entre sí

- Presets de Obstáculos (3):

- Obstáculo tipo "muro"

- Obstáculo tipo "espina"

- Obstáculo tipo "roca"

- Diferencias con personajes > 25%

- Interfaz:

- Grid responsive de presets

- Preview en tiempo real al hover

- Botón de selección por preset

- Carga instantánea en editor

- Indicador visual de "preset modificado"

- Botón "Limpiar" con modal de confirmación

Funcionalidad:

- Carga de array de 8 bytes al seleccionar

- Edición píxel por píxel disponible post-carga

- Sin restricciones de modificación

- Reset completo a matriz vacía

HU-13: Refinamiento y Testing

Implementado: Sistema de pruebas exhaustivo

Pruebas de Estrés:

- 68 partidas consecutivas sin fallos (objetivo: 50+)

- 0 memory leaks detectados

- 0 degradación de rendimiento

- Todas las combinaciones probadas:

- 6 personajes × 6 obstáculos = 36 combinaciones

- Múltiples configuraciones de metas

- Presets sin modificar y modificados

- Diseños custom

Optimizaciones:

- Liberación adicional de 70 bytes en RAM

- Profiling completo de memoria

- Análisis de uso de variables

- Eliminación de código muerto

Funcionalidades Modificadas

- Optimización Final de Memoria

- Estado Sprint 3: 287/368 bytes (78%)

- Estado Sprint 4: 217/368 bytes (59%)

- Mejora: 70 bytes liberados (19% de RAM total)

- Técnicas aplicadas:

- Análisis de profiling profundo

- Liberación de buffers no esenciales

- Optimización de variables globales

- Revisión de estructuras de datos

- Sistema de Mensajes Mejorado

- Agregado: Indicador de "preset modificado"

- Agregado: Modal de confirmación para limpiar

- Mejorado: Feedback visual en todas las acciones

Decisiones Técnicas

Presets con Diferencias Visuales > 25%

Razón: Garantizar distinguibilidad clara

Validación: Algoritmo de similitud del Sprint 2

Resultado: Todos los presets pasan validación

Grid Responsive para Galería

Razón: Compatibilidad con diferentes dispositivos

Implementación: CSS Grid + media queries

Resultado: Funciona en desktop, tablet, móvil

Edición Libre de Presets

Razón: No limitar creatividad del usuario

Alternativa descartada: Bloquear edición de presets

Solución: Indicador visual de modificación

Modal de Confirmación para Limpiar

Razón: Prevenir pérdida accidental de trabajo

UX: Botón de confirmar y cancelar claro

Métricas Cuantificables

Razón: Acción de mejora Sprint 3

Implementación: Criterios objetivos y medibles

Beneficio: Testing sistemático y reproducible

Testing con 68 Partidas (superando 50)

Razón: Validar estabilidad con margen

Cobertura: Todas las combinaciones posibles

Resultado: 0 fallos críticos

Problemas Resueltos

Ningún impedimento bloqueante en Sprint 4

Refleja madurez técnica del equipo

Sistema estabilizado en Sprint 3

Planificación acertada del sprint

Aprendizajes efectivos aplicados

Funcionalidades Descartadas

WebSocket para Telemetría

Razón: Polling funcional, WebSocket no crítico

Estado: Identificado como mejora futura

Prioridad futura: Media

Métricas Finales del Proyecto

Uso de Memoria:

RAM PIC: 217/368 bytes (59%)

Margen disponible: 151 bytes (41%)

Rendimiento:

Frame rate: 13-14 FPS (consistente)

Latencia de botones: <80ms

Estabilidad:

Partidas consecutivas sin fallo: 68

Desconexiones seriales: 1 (reconectada automáticamente)

Memory leaks: 0

Cobertura de Testing:

Casos de prueba documentados: 70+

Combinaciones de sprites probadas: 36

Configuraciones de metas probadas: 20+

Acciones Implementadas

De Sprint 1 a Sprint 2

- Buffer del 20% en estimaciones técnicas

- Resultado: Mejora en precisión de estimaciones

- Mensajes de error descriptivos

- Resultado: Mejor experiencia de usuario

- Validación de datos en PIC

- Resultado: Sistema más robusto

De Sprint 2 a Sprint 3

- Watchdog de conexión serial

- Resultado: Solo 1 desconexión en 4 días

- Suite de casos de prueba documentados

- Resultado: 47 casos en Sprint 3, 70+ en Sprint 4

- Buffer del 40% para tareas de algoritmos

- Resultado: Estimaciones precisas para tareas complejas

De Sprint 3 a Sprint 4

- Métricas cuantificables para criterios de aceptación

- Resultado: Testing sistemático y reproducible

- Optimización proactiva de memoria

- Resultado: 59% de uso final vs 78% en Sprint 3

EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

Story Points por Sprint

Sprint 1: 21 SP (Infraestructura)

Sprint 2: 13 SP (Configuración)

Sprint 3: 31 SP (Juego core)

Sprint 4: 13 SP (Pulido)

Total: 78 SP

Historias de Usuario Completadas

Total: 12 HU

Alta prioridad: 8 HU

Media prioridad: 3 HU

Baja prioridad: 1 HU (promovida)