SPRINT 3 - Daily Scrums

Daily Scrum - Día 1

Facilitador: Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master)

Alán Osmar Peña Polo (Product Owner / Developer - Frontend/Backend)

¿Qué hice ayer?

Completamos exitosamente el Sprint 2. En la retrospectiva identificamos que necesitamos implementar el watchdog de conexión serial como acción de mejora prioritaria. Revisé la documentación de pySerial para implementar el sistema de monitoreo de conexión.

¿Qué haré hoy?

Implementar watchdog para conexión serial (T1.1) - ACCIÓN DE MEJORA SPRINT 2

Crear thread que verifique conexión cada 5 segundos

Implementar reconexión automática si se detecta desconexión

Agregar logging detallado de todas las desconexiones/reconexiones

Notificar al frontend si la reconexión falla después de 3 intentos

Comenzar a crear el componente de visualización de resultados en frontend (preparación para T2.4)

Diseñar el modal/panel de resultados

Preparar estructura para recibir telemetría

Impedimentos detectados:

Ninguno. Tengo claridad sobre la implementación del watchdog y el diseño del componente de resultados.

Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master / Developer - Embebido)

¿Qué hice ayer?

Completamos el Sprint 2 con todas las historias implementadas. En la retrospectiva acordamos que hoy es crítico comenzar con la carga de sprites en CGRAM. Revisé la documentación del LCD HD44780 para entender el proceso de escritura en CGRAM.

¿Qué haré hoy?

Implementar escritura en CGRAM del LCD para personaje custom (T1.2)

Configurar dirección CGRAM en 0x00

Escribir los 8 bytes del personaje

Verificar que el sprite se almacena correctamente

Implementar escritura en CGRAM del LCD para obstáculo custom (T1.3)

Configurar dirección CGRAM en 0x01

Escribir los 8 bytes del obstáculo

Verificar integridad del sprite almacenado

Crear estructura de datos para configuración de nivel en PIC (T1.4)

Definir struct con: character_data[8], obstacle_data[8], meta_type, meta_value

Implementar confirmación de carga exitosa desde PIC (T1.5)

Enviar JSON estructurado con status de cada componente

Impedimentos detectados:

Ninguno. La documentación del LCD es clara y tengo ejemplos de escritura en CGRAM. El espacio de memoria es suficiente para las estructuras necesarias.

Daily Scrum - Día 2

Facilitador: Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master)

Alán Osmar Peña Polo (Product Owner / Developer - Frontend/Backend)

¿Qué hice ayer?

Implementé exitosamente el watchdog de conexión serial (T1.1)

El thread verifica la conexión cada 5 segundos

La reconexión automática funciona perfectamente

Los logs están capturando todos los eventos de desconexión/reconexión

Solo se detectó 1 desconexión durante las pruebas de ayer, se reconectó en 3 segundos

Avancé en el componente de visualización de resultados

Diseñé el modal responsive

Preparé la estructura de datos para recibir telemetría

¿Qué haré hoy?

Completar el componente de visualización de resultados en frontend (T2.4)

Implementar animaciones CSS para victoria/derrota

Agregar efecto de confetti para victorias

Mostrar obstáculos esquivados, tiempo sobrevivido, resultado

Apoyar en las pruebas de renderizado de sprites custom (T2.5)

Validar que los sprites se ven correctamente en el LCD físico

Documentar casos de prueba visuales

Impedimentos detectados:

Ninguno. El watchdog está funcionando perfectamente y el componente de visualización va por buen camino.

Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master / Developer - Embebido)

¿Qué hice ayer?

Implementé exitosamente la escritura en CGRAM para personaje custom (T1.2)

El personaje se almacena correctamente en dirección 0x00

Los 8 bytes se escriben sin errores

Implementé la escritura en CGRAM para obstáculo custom (T1.3) ✅

El obstáculo se almacena en dirección 0x01

Verificado que ambos sprites coexisten sin sobrescribirse

Creé la estructura de datos para configuración de nivel (T1.4)

Struct ocupa 18 bytes: 8 (character) + 8 (obstacle) + 1 (type) + 1 (value)

Implementé la confirmación de carga exitosa (T1.5)

El PIC envía: {"status":"loaded", "character":"ok", "obstacle":"ok", "goal":"ok"}

¿Qué haré hoy?

Implementar inicialización del juego con sprites custom (T2.1)

Cargar sprites de CGRAM al iniciar el juego

Posicionar personaje en la primera columna del LCD

Implementar sistema de movimiento del personaje con botones (T2.2)

Configurar entrada de botones (2 botones para 2 carriles)

Actualizar posición vertical del personaje

Renderizar movimiento en LCD

Comenzar implementación de generación y movimiento de obstáculos (T2.3)

Diseñar sistema de generación aleatoria

Crear buffer de obstáculos activos

Impedimentos detectados:

IMPEDIMENTO POTENCIAL: El sistema de movimiento de obstáculos podría consumir mucha RAM. Necesito calcular cuidadosamente el tamaño del buffer de obstáculos para no exceder los límites de memoria. Planeo comenzar con un buffer de 6 obstáculos y expandir solo si hay memoria disponible.

Daily Scrum - Día 3

Facilitador: Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master)

Alán Osmar Peña Polo (Product Owner / Developer - Frontend/Backend)

¿Qué hice ayer?

Completé el componente de visualización de resultados (T2.4)

Modal responsive implementado

Animaciones CSS funcionando correctamente

Efecto de confetti para victorias (¡se ve increíble!)

Diseño visualmente atractivo

Colaboré en las pruebas de renderizado (T2.5)

Validamos que los sprites custom se ven perfectamente en el LCD

Documentamos 8 casos de prueba visuales

¿Qué haré hoy?

Implementar recepción de telemetría en backend Flask (T3.6)

Crear endpoint o listener para recibir JSON del PIC

Validar estructura de telemetría recibida

Preparar envío al frontend

Comenzar implementación de comunicación frontend-backend para telemetría (avance de T4.3)

Evaluar polling vs WebSocket

Probablemente implementar polling (más simple)

Impedimentos detectados:

Ninguno. El componente de visualización está listo para recibir datos reales del PIC.

Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master / Developer - Embebido)

¿Qué hice ayer?

Implementé inicialización del juego con sprites custom (T2.1)

Los sprites se cargan correctamente de CGRAM

El personaje aparece en la primera columna

Implementé el sistema de movimiento del personaje (T2.2)

2 botones configurados para 2 carriles (fila superior e inferior)

El movimiento es responsive y fluido

El renderizado funciona sin problemas

Implementé generación y movimiento de obstáculos (T2.3)

Sistema de generación pseudo-aleatoria funcionando

Buffer de 10 obstáculos activos implementado

Desplazamiento horizontal funcional

Colaboramos en pruebas de renderizado (T2.5)

¿Qué haré hoy?

Implementar algoritmo de detección de colisiones (T3.1)

Comparar posiciones del personaje vs obstáculos

Definir hitboxes (probablemente 5x8 completo para precisión)

Manejar casos límite (obstáculo saliendo de pantalla, múltiples obstáculos)

Implementar evaluación de metas por obstáculos esquivados (T3.2)

Contador de obstáculos que pasan sin colisión

Comparar con meta_value cuando meta_type == 0

Implementar evaluación de metas por tiempo sobrevivido (T3.3)

Configurar Timer con interrupciones para contar segundos

Comparar con meta_value cuando meta_type == 1

Impedimentos detectados:

IMPEDIMENTO CRÍTICO: Durante las pruebas de ayer noche, el uso de memoria RAM alcanzó 352/368 bytes (95.6%). El buffer de 10 obstáculos consume demasiada RAM. Necesito optimizar urgentemente antes de continuar con colisiones.

Daily Scrum - Día 4

Facilitador: Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master)

Alán Osmar Peña Polo (Product Owner / Developer - Frontend/Backend)

¿Qué hice ayer?

Implementé exitosamente la recepción de telemetría en backend (T3.6)

El endpoint recibe correctamente el JSON del PIC

Validación de estructura funcionando

Datos listos para enviar al frontend

Comencé la implementación de comunicación frontend-backend para telemetría

Decidimos usar polling cada 2 segundos (más simple que WebSocket)

El sistema básico ya está funcionando

¿Qué haré hoy?

Completar implementación de comunicación frontend-backend para telemetría (T4.3)

Finalizar sistema de polling

Implementar manejo de estados (esperando/recibido)

Conectar con el componente de visualización

Diseñar y implementar animaciones de resultados finales en frontend (T4.4)

Pulir animaciones CSS

Agregar transiciones suaves

Optimizar experiencia visual

Colaborar en pruebas end-to-end completas (T4.5)

Validar flujo: configuración → envío → juego → resultados

Colaborar en documentación de casos de prueba (T4.7)

Documentar casos de prueba de telemetría y visualización

Impedimentos detectados:

Ninguno. El sistema de comunicación está funcionando bien. En retrospectiva, quizás debimos invertir tiempo en WebSocket para una experiencia más fluida, pero el polling funciona adecuadamente.

Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master / Developer - Embebido)

¿Qué hice ayer?

RESUELTO EL IMPEDIMENTO CRÍTICO DE MEMORIA

Reducí el buffer de obstáculos de 10 a 6 elementos

Reutilicé variables temporales agresivamente

Uso de memoria ahora en 287/368 bytes (78%)

Liberé 65 bytes de RAM

Implementé algoritmo de detección de colisiones (T3.1)

Hitboxes definidos claramente (5x8 completo)

Casos límite manejados correctamente

0 falsos positivos/negativos en 50 pruebas preliminares

Implementé evaluación de metas por obstáculos (T3.2)

Contador funcionando perfectamente

Comparación con meta correcta

Implementé evaluación de metas por tiempo (T3.3)

Timer1 con interrupciones cada segundo

Contador de tiempo preciso

Implementé captura de telemetría (T3.4 y T3.5)

Variables globales: obstacles_dodged, time_survived, result

JSON generado correctamente: {"obstacles":X, "time":Y, "result":"win/lose"}

Uso de memoria para telemetría: solo 42 bytes

NOTA IMPORTANTE: Ayer durante las pruebas de colisiones, detecté que el timing del movimiento de obstáculos era inconsistente debido a interferencia entre delays y procesamiento. Lo resolví implementando Timer1 por interrupciones para movimiento independiente. Esto tomó 4 horas adicionales no planificadas pero era crítico para el juego.

¿Qué haré hoy?

Implementar pantalla de victoria en LCD (T4.1)

Mostrar "YOU WIN!" + obstáculos esquivados + tiempo

Implementar pantalla de derrota en LCD (T4.2)

Mostrar "GAME OVER" + estadísticas

Realizar optimización final de memoria en PIC (T4.6)

Análisis exhaustivo de uso de RAM

Liberar buffers no necesarios

Documentar uso final de memoria

Colaborar en pruebas end-to-end completas (T4.5)

Probar flujo completo múltiples veces

Validar estabilidad del sistema

Colaborar en documentación de casos de prueba (T4.7)

Documentar casos de prueba de juego, colisiones, metas

Impedimentos detectados:

IMPEDIMENTO RESUELTO: El problema de timing inconsistente fue resuelto ayer con Timer1 por interrupciones. El movimiento ahora es perfectamente estable.

Ningún impedimento actual. El sprint está en su fase final y todo funciona correctamente.

SPRINT 4 - Daily Scrums

Daily Scrum - Día 1

Facilitador: Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master)

Alán Osmar Peña Polo (Product Owner / Developer - Frontend/Backend)

¿Qué hice ayer?

Completamos exitosamente el Sprint 3. En la retrospectiva identificamos la necesidad de definir métricas de aceptación cuantificables como acción de mejora prioritaria. El sistema completo end-to-end está funcional y estable. Revisé la documentación de Vue.js para implementar componentes de galería reutilizables.

¿Qué haré hoy?

- Diseñar presets de personajes (T1.1)

- Crear 3 diseños atractivos y distintos entre sí

- Asegurar que cumplan con validación de píxeles no vacíos

- Documentar arrays de 8 bytes de cada preset

- Diseñar presets de obstáculos (T1.2)

- Crear 3 diseños visualmente distinguibles de los personajes

- Verificar diferencia mínima del 20% con personajes

- Documentar arrays de 8 bytes de cada preset

- Comenzar implementación de galería de presets en frontend (T1.3)

- Diseñar estructura del componente PresetGallery.vue

- Preparar grid responsive para mostrar presets

- Implementar sistema de preview de cada preset

Impedimentos detectados:

Ninguno. Tengo claridad sobre el diseño de presets y la estructura del componente de galería. Los componentes existentes del editor son completamente reutilizables.

Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master / Developer - Embebido)

¿Qué hice ayer?

Completamos el Sprint 3 con todas las historias implementadas exitosamente. El juego funciona de manera fluida y estable. El uso de memoria está en 287/368 bytes (78%), dejando margen suficiente para optimizaciones finales. Revisé el código para identificar áreas de optimización potencial.

¿Qué haré hoy?

- Como el Día 1 está enfocado principalmente en frontend (diseño de presets y galería), mi participación será de apoyo:

- Colaborar con Alán en la validación de los diseños de presets

- Verificar que los arrays de 8 bytes sean correctos

- Probar los presets en el LCD físico

- Asegurar que se renderizan correctamente en CGRAM

- Comenzar análisis de memoria para optimización del Día 2

- Identificar variables no utilizadas

- Buscar oportunidades de reutilización de buffers

- Documentar uso actual detallado de RAM

- Preparar suite de casos de prueba para testing exhaustivo

- Definir métricas cuantificables según acción de mejora Sprint 3

- Documentar casos de prueba de estrés

Impedimentos detectados:

Ninguno. El sistema está estable y listo para la fase de refinamiento. El análisis preliminar de memoria muestra oportunidades de optimización sin riesgo.

Daily Scrum - Día 2

Facilitador: Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master)

Alán Osmar Peña Polo (Product Owner / Developer - Frontend/Backend)

¿Qué hice ayer?

- Completé el diseño de presets de personajes (T1.1)

- 3 personajes

- Arrays de 8 bytes documentados

- Validados en el LCD físico con ayuda de Jorge

- Completé el diseño de presets de obstáculos (T1.2)

- 3 obstáculos:

- Diferencia visual >25% con personajes verificada

- Arrays documentados y probados

- Implementé 70% de la galería de presets (T1.3)

- Componente PresetGallery.vue creado

- Grid responsive funcionando

- Sistema de preview implementado

¿Qué haré hoy?

- Completar implementación de galería de presets (finalizar T1.3)

- Agregar botones de selección

- Implementar indicador visual de preset seleccionado

- Conectar eventos de selección con parent component

- Colaborar en pruebas de estrés del sistema completo (T2.2)

- Probar 50+ partidas consecutivas

- Variar configuraciones (diferentes presets, metas)

- Documentar cualquier comportamiento anómalo

- Monitorear uso de memoria y rendimiento

- Colaborar en corrección de bugs detectados (T2.3)

- Priorizar bugs críticos y de alta prioridad

- Resolver bugs de frontend/backend

Impedimentos detectados:

Ninguno. La galería está casi completa y funciona bien. Los presets se ven excelentes en el LCD.

Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master / Developer - Embebido)

¿Qué hice ayer?

- Colaboré en validación de presets en LCD físico

- Los 6 presets (3 personajes + 3 obstáculos) se renderizan perfectamente

- Sin errores de visualización

- Completé análisis detallado de memoria

- Identifiqué 3 áreas de optimización potencial

- Preparé documentación de casos de prueba

- Definí métricas cuantificables según Sprint 3

¿Qué haré hoy?

- Realizar optimización final de memoria en PIC (T2.1)

- Liberar buffer temporal de parsing JSON

- Optimizar variables de telemetría

- Reutilizar buffer de recepción UART después de procesar configuración

- Objetivo: reducir uso de RAM de 287 bytes a ~260 bytes (<71%)

- Ejecutar pruebas de estrés del sistema completo (T2.2)

- 50+ partidas consecutivas sin reinicio del PIC

- Variar configuraciones: diferentes sprites, metas de obstáculos (5-99), metas de tiempo (10-255s)

- Monitorear uso de memoria durante todas las partidas

- Detectar memory leaks o degradación de rendimiento

- Documentar resultados en casos de prueba

- Realizar optimización de rendimiento en juego (T2.4)

- Analizar timing de renderizado

- Optimizar loops críticos si hay lag detectado

- Verificar frame rate consistente (~12-15 FPS)

Impedimentos detectados:

Ninguno. El sistema está estable y las áreas de optimización están claramente identificadas.

Daily Scrum - Día 3

Facilitador: Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master)

Alán Osmar Peña Polo (Product Owner / Developer - Frontend/Backend)

¿Qué hice ayer?

- Completé la galería de presets (T1.3)

- Botones de selección funcionando perfectamente

- Indicador visual de preset seleccionado implementado

- Eventos conectados correctamente

- Colaboré extensivamente en pruebas de estrés (T2.2)

- Probamos 68 partidas consecutivas

- Sin fallos detectados

- Sistema completamente estable

- Corregimos 4 bugs menores (T2.3)

¿Qué haré hoy?

- Implementar funcionalidad de carga de presets en editores (T3.1)

- Conectar galería de presets con SpriteEditor de personaje

- Conectar galería de presets con SpriteEditor de obstáculo

- Al seleccionar preset, cargar array de 8 bytes en matriz del editor

- Mantener funcionalidad de edición posterior

- Agregar posibilidad de modificar presets cargados (T3.2)

- Verificar que después de cargar preset, cada píxel sea editable

- Implementar indicador visual de "preset modificado"

- Sin restricciones de edición una vez cargado

- Implementar reset/limpieza de editores (T3.3)

- Botón "Limpiar" en cada editor

- Modal de confirmación antes de limpiar

- Limpiar matriz completa y empezar desde cero

- Colaborar en pruebas de integración finales (T3.4)

- Probar flujo: seleccionar preset → modificar → enviar → jugar

- Validar que modificaciones se respetan

Impedimentos detectados:

Ninguno. Las pruebas de estrés fueron exitosas y los bugs corregidos. El sistema está muy estable.

Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master / Developer - Embebido)

¿Qué hice ayer?

- Completé optimización final de memoria en PIC (T2.1)

- Liberé buffer de parsing JSON después de carga

- Optimicé variables de telemetría

- Reutilicé buffer UART (

- Uso final de memoria: 217/368 bytes

- Liberamos 70 bytes adicionales desde ayer

- Ejecuté pruebas de estrés exhaustivas (T2.2)

- 68 partidas consecutivas sin fallos

- Probé todas las combinaciones: 6 personajes × 6 obstáculos × 5 configuraciones de metas

- 0 memory leaks detectados

- 0 degradación de rendimiento

- Sistema perfectamente estable

- Realicé optimización de rendimiento (T2.4)

- Optimicé loop principal de renderizado

- Frame rate estable: 13-14 FPS consistentes

- Latencia de botones

- Sin lag visible

- Colaboré en corrección de bugs (T2.3)

¿Qué haré hoy?

- Hoy mi rol es principalmente de apoyo y testing, ya que el enfoque está en la integración de presets en frontend:

- Colaborar en pruebas de integración: Presets → Modificación → Envío → Juego (T3.4)

- Validar que sprites modificados se cargan correctamente en CGRAM

- Verificar que el juego funciona con presets modificados

- Probar casos límite (modificar 1 píxel, modificar todo)

- Realizar testing final del sistema embebido

- Verificar estabilidad con todas las optimizaciones

- Probar límites de memoria bajo carga máxima

- Validar que todas las métricas cuantificables se cumplen

Impedimentos detectados:

Ninguno. Las optimizaciones de ayer fueron muy exitosas. El sistema tiene 41% de RAM disponible, lo cual es excelente considerando la complejidad del proyecto.

Comentarios del Scrum Master:

El Sprint 4 está progresando excepcionalmente bien. Estamos en el último día con todas las tareas críticas completadas o en progreso avanzado. Las optimizaciones de memoria del Día 2 superaron las expectativas, liberando un 41% de RAM disponible. Las pruebas de estrés fueron exitosas sin ningún fallo en 68 partidas consecutivas.

La funcionalidad de presets está casi completa y mejorará significativamente la experiencia del usuario. El equipo está sincronizado y enfocado en pulir los últimos detalles para la entrega final.