Nombre de los alumnos:

Jorge Samuel Solano Dorantes

Alan Osmar Peña Polo

Matriculas:

zS22019636

zS22002241

Experiencia Educativa: Ingeniería de Software

Docente Asesor: Yadira Fleitas Toranzo

Proyecto: Videojuego Runner

- Conformación de Equipo y Roles

Alán Osmar Peña Polo: Product Owner (PO) / Developer

- Define visión del producto y prioriza el Product Backlog

- Construye DoR y DoD iniciales

- Aclara requerimientos y valida incrementos

- Participa en desarrollo técnico (Frontend: Vue.js + Flask backend)

Jorge Samuel Solano Dorantes: Scrum Master (SM) / Developer

- Asegura cumplimiento de Scrum y facilita eventos

- Lleva minutas, acuerdos e impedimentos

- Supervisa avance documental

- Participa en desarrollo técnico (PIC16F877A + Circuito)

- Product Backlog

HU-01: Comunicación PIC-PC

Como desarrollador, quiero establecer comunicación serial bidireccional entre el PIC16F877A y la PC vía FT232RS para enviar/recibir configuraciones de nivel en formato JSON

Criterios de aceptación:

- El PIC puede recibir JSON de hasta 200 bytes sin pérdida de datos

- El PIC puede enviar telemetría en formato JSON a la PC

- La comunicación es estable a 9600 baudios

Prioridad: ALTA

HU-02: Parser JSON en PIC

Como desarrollador, quiero implementar un parser JSON ligero en el PIC para interpretar configuraciones de nivel dentro de las limitaciones de memoria (368 bytes RAM)

Criterios de aceptación:

- Parser extrae personaje custom (8 bytes de datos)

- Parser extrae obstáculo custom (8 bytes de datos)

- Parser extrae tipo de meta (tiempo o cantidad)

- Uso de memoria RAM ≤ 150 bytes para parser

Prioridad: ALTA

HU-03: Editor de Personajes en Web

Como usuario, quiero diseñar visualmente mi personaje en una matriz 5x8 píxeles para personalizarlo según mis preferencias

Criterios de aceptación:

- Interfaz gráfica de matriz 5x8 con toggle de píxeles

- Vista previa en tiempo real del personaje

- Generación automática del array de 8 bytes

- Validación de que no todos los píxeles estén vacíos

Prioridad: ALTA

HU-04: Editor de Obstáculos en Web

Como usuario, quiero diseñar visualmente mi obstáculo en una matriz 5x8 píxeles para crear desafíos únicos

Criterios de aceptación:

- Interfaz gráfica de matriz 5x8 con toggle de píxeles

- Vista previa en tiempo real del obstáculo

- Generación automática del array de 8 bytes

- Validación de que no todos los píxeles estén vacíos

Prioridad: ALTA

HU-05: Configuración de Metas de Nivel

Como usuario, quiero seleccionar el tipo de meta del nivel (obstáculos esquivados o tiempo sobrevivido) para definir la condición de victoria

Criterios de aceptación:

- Radio buttons para seleccionar tipo de meta

- Input numérico para cantidad de obstáculos (1-99)

- Input numérico para tiempo en segundos (1-255)

- Validación de valores dentro de rangos permitidos

Prioridad: MEDIA

HU-06: Envío de Configuración al PIC

Como usuario, quiero presionar un botón "Enviar al Dispositivo" para cargar mi nivel personalizado al microcontrolador

Criterios de aceptación:

- Backend Flask recibe datos del frontend

- Backend serializa configuración a JSON optimizado

- Backend envía JSON vía puerto serial al PIC

- Feedback visual de éxito/error al usuario

- Timeout de 5 segundos para respuesta del PIC

Prioridad: ALTA

HU-07: Carga de Nivel Custom en PIC

Como sistema embebido, quiero recibir y aplicar configuración custom para ejecutar el nivel personalizado

Criterios de aceptación:

- PIC almacena personaje custom en CGRAM del LCD

- PIC almacena obstáculo custom en CGRAM del LCD

- PIC configura meta del nivel (tipo y valor)

- PIC envía confirmación de carga exitosa

- Manejo de errores si JSON es inválido

Prioridad: ALTA

HU-08: Ejecución de Nivel Personalizado

Como jugador, quiero jugar el nivel con mi personaje y obstáculos custom para probar mi creación

Criterios de aceptación:

- El juego inicia con personaje custom visible en LCD

- Obstáculos custom aparecen y se desplazan correctamente

- Detección de colisión funciona con sprites custom

- Meta del nivel se evalúa correctamente (obstáculos o tiempo)

- Pantalla de victoria/derrota muestra resultado

Prioridad: ALTA

HU-09: Captura de Telemetría

Como sistema embebido, quiero registrar métricas de la partida para enviarlas a la PC al finalizar

Criterios de aceptación:

- Contador de obstáculos esquivados

- Tiempo de supervivencia en segundos

- Resultado final (victoria/derrota)

- Generación de JSON con telemetría

- Uso de memoria ≤ 50 bytes para telemetría

Prioridad: MEDIA

HU-10: Visualización de Resultados en Web

Como usuario, quiero ver estadísticas de mi partida en la página web para conocer mi desempeño

Criterios de aceptación:

- Backend Flask recibe telemetría vía serial

- Backend envía telemetría al frontend vía WebSocket o polling

- Frontend muestra obstáculos esquivados

- Frontend muestra tiempo sobrevivido

- Frontend muestra resultado victoria/derrota con animación

Prioridad: MEDIA

HU-11: Validación de Diseños

Como sistema, quiero validar que personaje y obstáculo sean visualmente distinguibles para garantizar jugabilidad

Criterios de aceptación:

- Comparación de arrays de personaje y obstáculo

- Diferencia mínima de 20% de píxeles diferentes

- Mensaje de error si diseños son muy similares

- Sugerencia de modificación al usuario

Prioridad: BAJA

HU-12: Presets de Diseño

Como usuario, quiero seleccionar diseños predefinidos de personajes y obstáculos para empezar rápidamente

Criterios de aceptación:

- Galería con al menos 3 personajes predefinidos

- Galería con al menos 3 obstáculos predefinidos

- Carga instantánea del preset en el editor

- Posibilidad de modificar preset cargado

Prioridad: BAJA

Definition of Ready (DoR)

Cada historia de usuario debe cumplir antes de entrar al Sprint:

- Criterios de aceptación definidos y claros

- Dependencias técnicas identificadas

- Estimación de complejidad realizada por el equipo

- Requisitos de hardware/software disponibles

- Product Owner disponible para aclaraciones

Definition of Done (DoD)

Cada historia de usuario se considera terminada cuando:

- Código desarrollado y comentado

- Pruebas unitarias realizadas (cuando aplique)

- Integración funcional verificada

- Documentación técnica actualizada

- Sin errores críticos o bloqueantes

- Sprint Planning

SPRINT 1

Sprint Goal:

Establecer la comunicación base entre el microcontrolador PIC16F877A y la   interfaz web, permitiendo el envío de configuraciones JSON básicas y la carga de sprites personalizados en el LCD

Historias Seleccionadas:

Las historias priorizadas para el Sprint 1 son aquellas que establecen la infraestructura fundamental del sistema:

HU-01: Comunicación PIC-PC (Prioridad: ALTA)

Story Points estimados: 8

Justificación: Es la base de toda la funcionalidad. Sin comunicación serial estable, no se puede avanzar con ninguna otra funcionalidad.

HU-02: Parser JSON en PIC (Prioridad: ALTA)

Story Points estimados: 8

Justificación: Necesaria para interpretar las configuraciones enviadas desde la PC. Crítica debido a las limitaciones de memoria del PIC.

HU-03: Editor de Personajes en Web (Prioridad: ALTA)

Story Points estimados: 5

Justificación: Primera funcionalidad visible para el usuario. Permite crear contenido custom que se enviará al PIC.

Total Story Points del Sprint: 21

Estimaciones del Equipo

Capacidad del Sprint:

- 3 días de trabajo

- 2 desarrolladores

- Estimación: 20-24 story points

Acuerdos del equipo:

- Reuniones diarias: 15 minutos al inicio de cada día

- Integración de código: Al finalizar cada día

Sprint Backlog

Día 1 - Configuración y Fundamentos

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACION | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Configurar repositorio Git y estructura del proyecto | Ambos | 1h | Inicializar repo, definir estructura de carpetas |
| T1.2 | Configurar entorno de desarrollo PIC (MPLAB X, compilador) | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 1h | Instalar y verificar herramientas de desarrollo embebido |
| T1.3 | Configurar entorno Python Flask + Vue.js | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 1h | Crear proyecto Flask, instalar dependencias, estructura Vue.js |
| T1.4 | Implementar inicialización UART en PIC (9600 baudios) | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 3h | Configurar módulo USART del PIC16F877A |
| T1.5 | Implementar API REST básica en Flask | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 3h | Endpoint para recibir JSON del frontend |

Total Día 1: ~9 horas (4.5h por persona)

Día 2 - Comunicación y Parser

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACION | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | Implementar envío serial desde Flask usando pySerial | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2h | Comunicación PC→PIC con manejo de timeout |
| T2.2 | Implementar buffer de recepción UART en PIC | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 2h | Buffer circular de 256 bytes para recibir JSON |
| T2.3 | Implementar parser JSON ligero en PIC | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 4h | Parser manual que extrae campos: character, obstacle (arrays de 8 bytes) |
| T2.4 | Crear interfaz básica Vue.js con componente matriz 5x8 | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 4h | Grid interactivo con toggle de píxeles |
| T2.5 | Pruebas de integración: Envío de JSON de prueba | Ambos | 1h | Verificar que PIC recibe y parsea correctamente |

Total Día 2: ~13 horas (6.5h por persona)

Día 3 - Editor Web y Validación

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACION | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | Implementar generación automática de array de 8 bytes | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2h | Convertir matriz 5x8 a formato binario compatible con LCD |
| T3.2 | Agregar validación de diseño no vacío | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 1h | Verificar que al menos 1 píxel esté activo |
| T3.3 | Implementar carga de personaje custom en CGRAM del LCD | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 3h | Escribir datos en CGRAM del LCD |
| T3.4 | Crear vista previa en tiempo real del personaje | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2h | Renderizado del sprite |
| T3.5 | Implementar respuesta de confirmación desde PIC | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 1h | Enviar JSON: {"status":"ok"} tras carga exitosa |
| T3.6 | Pruebas end-to-end: Diseñar personaje y verlo en LCD | Ambos | 2h | Validar flujo completo web→PIC→LCD |

Total Día 3: ~11 horas (5.5h por persona)

Riesgos Identificados

| RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Limitaciones de memoria RAM del PIC | Alta | Alto | Parser minimalista, reutilización de buffers |
| Problemas de comunicación serial intermitente | Media | Alto | Implementar checksums y reintentos |
| Curva de aprendizaje en programación PIC | Media | Medio | Consultar documentación y ejemplos del fabricante |