SPRINT 1

Daily Scrum - Día 1

Facilitador: Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master)

Alán Osmar Peña Polo (Product Owner / Developer - Frontend/Backend)

¿Qué hice ayer?

Nada, es el primer día del sprint. Revisé la documentación del proyecto y preparé mi entorno de trabajo.

¿Qué haré hoy?

- Configurar el repositorio Git y la estructura del proyecto junto con mi compañero (T1.1)

- Instalar y configurar el entorno de desarrollo Flask + Vue.js (T1.3)

- Comenzar con la implementación del endpoint básico /api/send_config en Flask (T1.5)

- Si hay tiempo, avanzar en la estructura del proyecto Vue.js

Impedimentos detectados:

Ninguno por el momento. Tengo todo lo necesario para empezar.

Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master / Developer - Embebido)

¿Qué hice ayer?

Nada, es el inicio del sprint. Revisé el datasheet del PIC16F877A y la configuración de pines del FT232RS.

¿Qué haré hoy?

- Colaborar en la configuración del repositorio Git (T1.1)

- Configurar MPLAB X IDE y el compilador XC8 (T1.2)

- Implementar la inicialización del módulo UART en el PIC a 9600 baudios (T1.4)

Impedimentos detectados:

Ninguno. El hardware está disponible y funcionando.

Daily Scrum - Día 2 
Facilitador: Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master)

Alán Osmar Peña Polo (Product Owner / Developer - Frontend/Backend)

¿Qué hice ayer?

- Configuré exitosamente el repositorio Git con la estructura de carpetas acordada (T1.1)

- Instalé Flask, configuré el entorno virtual de Python y la estructura básica de Vue.js (T1.3)

- Implementé el endpoint /api/send_config que recibe JSON desde el frontend (T1.5)

¿Qué haré hoy?

- Implementar la comunicación serial desde Flask usando pySerial (T2.1)

- Agregar manejo de errores y timeout de 5 segundos en la comunicación serial

- Comenzar con la interfaz Vue.js: crear el componente de matriz 5x8 píxeles (T2.4)

- Realizar pruebas de integración con mi compañero para verificar envío PC→PIC (T2.5)

Impedimentos detectados:

- IMPEDIMENTO: No tengo completamente claro el formato exacto del JSON que el parser del PIC podrá interpretar. Necesito definir esto con mi compañero antes de implementar el envío serial.

Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master / Developer - Embebido)

¿Qué hice ayer?

- Configuré MPLAB X y el compilador XC8 exitosamente (T1.2)

- Implementé la inicialización del módulo UART del PIC a 9600 baudios (T1.4)

- Probé la transmisión básica enviando caracteres desde el PIC hacia el PC usando un terminal serial

- Verifiqué que la comunicación es estable con el módulo FT232RS

¿Qué haré hoy?

- Implementar el buffer circular de 256 bytes para recepción UART (T2.2)

- Comenzar con el parser JSON ligero: identificar delimitadores  (T2.3)

- Implementar extracción de campos básicos del JSON (character y obstacle)

- Coordinar con mi compañero para definir el esquema JSON definitivo

- Realizar pruebas de recepción con datos enviados desde Flask (T2.5)

Impedimentos detectados:

- IMPEDIMENTO RESUELTO: Ayer tuve dudas sobre la gestión de memoria RAM, pero tras revisar el datasheet confirmé que tengo suficiente espacio (368 bytes) para el buffer y el parser si optimizo bien.

- NUEVO IMPEDIMENTO: Necesito acordar con mi compañero el formato JSON exacto para que el parser sea lo más eficiente posible.

Daily Scrum - Día 3

Facilitador: Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master)

Alán Osmar Peña Polo (Product Owner / Developer - Frontend/Backend)

¿Qué hice ayer?

- Implementé la comunicación serial desde Flask usando pySerial con timeout de 5 segundos (T2.1)

- Agregué manejo de excepciones para errores de puerto serial y timeout

- Creé el componente Vue.js con la matriz 5x8 interactiva (T2.4)

- Los píxeles se pueden activar/desactivar con clic, y el estado se guarda en un array bidimensional

¿Qué haré hoy?

- Implementar la función que convierte la matriz 5x8 en el array de 8 bytes (T3.1)

- Agregar validación para verificar que el diseño no esté completamente vacío (T3.2)

- Crear la vista previa en tiempo real (T3.4)

- Integrar el botón "Enviar al Dispositivo" y conectarlo con el backend

- Realizar pruebas end-to-end completas con mi compañero (T3.6)

Impedimentos detectados:

Ninguno. El flujo de comunicación está funcionando correctamente. Ayer resolvimos el esquema JSON y todo avanza según lo planeado.

Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master / Developer - Embebido)

¿Qué hice ayer?

- Implementé el buffer circular de 256 bytes para recepción UART (T2.2)

- Completé el parser JSON ligero que extrae los arrays character y obstacle (T2.3)

- El parser busca los delimitadores "character":[ y "obstacle":[ y extrae los 8 bytes

- Realicé pruebas de parsing con diferentes JSONs, todos exitosos

- Las pruebas de integración con Flask fueron exitosas (T2.5)

¿Qué haré hoy?

- Implementar la función de carga de personaje custom en CGRAM del LCD (T3.3)

- Programar las direcciones 0x40-0x47 del CGRAM con los datos recibidos

- Mostrar el personaje custom en la pantalla LCD para validar la carga

- Implementar el mensaje de respuesta JSON {"status":"ok","loaded":true} (T3.5)

- Realizar las pruebas end-to-end finales (T3.6)

Impedimentos detectados:

IMPEDIMENTO MENOR: Ayer tuve un problema con el timing de escritura al LCD (estaba escribiendo muy rápido), pero lo resolví agregando delays adecuados según el datasheet. Ya está funcionando correctamente.

Ningún impedimento bloqueante para hoy.