SPRINT 2 - Daily Scrums

Daily Scrum - Día 1

Facilitador: Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master)

Alán Osmar Peña Polo (Product Owner / Developer - Frontend/Backend)

¿Qué hice ayer?

Nada del Sprint 2, pero en la retrospectiva del Sprint 1 identificamos áreas de mejora importantes. Revisé las acciones de mejora acordadas y preparé el plan para implementarlas.

¿Qué haré hoy?

Agregar validación de diferencia visual entre personaje y obstáculo (T1.1)

Implementar comparación de arrays con diferencia mínima del 20%

Crear componente de configuración de metas con radio buttons y inputs numéricos (T1.2)

Implementar el sistema mejorado de mensajes de error descriptivos (T1.4)

Categorizar tipos de error: puerto serial, timeout, validación, parsing

Impedimentos detectados:

Ninguno. Tengo claro el algoritmo de comparación de arrays y los tipos de mensajes de error a implementar.

Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master / Developer - Embebido)

¿Qué hice ayer?

Completamos exitosamente el Sprint 1. En la retrospectiva identificamos la necesidad de agregar validación de datos en el PIC. Revisé el código actual para identificar dónde implementar las validaciones.

¿Qué haré hoy?

Implementar estructura de datos para almacenar tipo y valor de meta en el PIC (T1.3)

Crear variables para meta_type (0=obstáculos, 1=tiempo) y meta_value

Optimizar uso de memoria para estas nuevas variables

Preparar el terreno para recibir configuración extendida de metas

Impedimentos detectados:

Ninguno. La estructura de memoria está clara y tengo espacio suficiente para las nuevas variables.

Daily Scrum - Día 2

Facilitador: Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master)

Alán Osmar Peña Polo (Product Owner / Developer - Frontend/Backend)

¿Qué hice ayer?

Implementé exitosamente la validación de diferencia visual entre sprites (T1.1)

El algoritmo compara bit a bit y calcula el porcentaje de diferencia

Creé el componente de configuración de metas con radio buttons funcionales (T1.2)

Los inputs numéricos tienen validación de rangos (1-99 obstáculos, 1-255 segundos)

Implementé el sistema de mensajes de error descriptivos (T1.4)

Ahora los usuarios ven mensajes específicos según el tipo de error

¿Qué haré hoy?

Actualizar el backend Flask para recibir configuración completa: personaje + obstáculo + metas (T2.1)

Modificar el endpoint /api/send_config para validar la nueva estructura JSON

Agregar feedback visual detallado en el frontend (T2.3)

Implementar spinner de carga, mensajes de progreso y animaciones

Realizar pruebas de la nueva estructura JSON con mi compañero

Impedimentos detectados:

IMPEDIMENTO: Necesito coordinar con mi compañero el formato exacto del JSON extendido que incluye las metas. ¿El PIC puede procesar campos adicionales sin problemas de memoria?

Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master / Developer - Embebido)

¿Qué hice ayer?

Implementé la estructura de datos para metas en el PIC (T1.3)

Optimicé el uso de memoria, las nuevas variables ocupan solo 3 bytes adicionales

Verifiqué que aún tengo suficiente RAM disponible para el resto de funcionalidades

¿Qué haré hoy?

Implementar validación de JSON en el PIC según las acciones de mejora del Sprint 1 (T2.2)

Validar estructura JSON: verificar que existan los campos requeridos

Validar rangos de valores: 0x00-0xFF para bytes de sprites, 0-1 para meta_type, 1-255 para meta_value

Implementar respuestas de error específicas con códigos numéricos

Procesar y almacenar configuración de meta recibida (T2.4)

Coordinar con mi compañero para definir el esquema JSON final con metas

Impedimentos detectados:

IMPEDIMENTO: Necesito definir con mi compañero el formato JSON exacto y los códigos de error numéricos para mantener consistencia entre backend y embebido.